ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации сельского

поселения Просвет муниципального района

Волжский  Самарской   области

от 18.01.2023 №3

П   Л   А   Н

мероприятий по подготовке сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области

к весенне - летнему паводковому периоду 2023 года

| №№ пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию во главе с Главой поселеня, руководителями сельскохозяйственных и промышленных предприятий, организаций и учреждений | до 07.02.2023 | Глава поселения, уполномоченный по ГО и ЧС поселения руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 2 | Спланировать и утвердить мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод на территории поселения. Копии Планов мероприятий выслать в Администрацию района (через отдел по делам ГО и ЧС) | до 07.02.2023 | Глава поселения, уполномоченный по ГО и ЧС поселения |
| 3 | Провести заседание противопаводковой комиссии в Администрации поселения, на предприятиях, в учреждениях и организациях, на которых рассмотреть вопросы безаварийного пропуска весенне - летнего паводка 2023 года. | до 17.02.2023 | Глава поселения, уполномоченный по ГО и ЧС поселения руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 4 | Уточнить состав сводных механизированных групп техники, а также резервы финансовых и материальных ресурсов для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятным развитием паводка. Данные о наличии техники, финансов и материальных ресурсов представить в отдел по делам ГОЧС района. | до 07.02.2023 | Глава поселения, уполномоченный по ГО и ЧС поселения руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 5 | Уточнить план подготовки и поддержания в готовности необходимых сил и средств, для защиты населения и территорий от возникновения ЧС, связанных с паводком | до 21.02.2023 | Глава поселения, уполномоченный по ГО и ЧС поселения |
| 6 | Уточнить разделы Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с паводком, а также поддержанием общественного порядка при их проведении | до 06.03.2023 | Глава поселения, уполномоченный по ГО и ЧС поселения |
| 7 | Провести тренировки по оповещению населения о надвигающейся опасности (подтопление, катастрофическое затопление) с использованием средств звуковой сигнализации, колоколен церквей, подвижных средств оповещения, подворного обхода. | в период с 25.02 по 10.03.2023 | Глава поселения, уполномоченный по ГО и ЧС поселения, владельцы (балансодержатели) гидротехнических сооружений |
| 8 | Провести контрольный осмотр готовности водохранилищ, прудов, плотин, русел рек и других сооружений с составлением актов готовности к работе в период паводка. | до 17.03.2023 | Глава поселения, уполномоченный по ГО и ЧС поселения, владельцы (балансодержатели) гидротехнических сооружений |
| 9 | Организовать и провести ревизию объектов водоснабжения и канализации, обратив особое внимание на техническое состояние колодцев, принять меры по предотвращению заполнения скважин и колодцев талыми водами | до 02.03.2023 | Глава поселения, руководители предприятий и объектов ЖКХ |
| 10 | Организовать обследование дорог, мостов, водопропускных труб и кюветов, принять меры по их очистке, ремонту и укреплению | до начала паводкового периода | Глава поселения, уполномоченный по ГО и ЧС поселения, руководитель подразделений ЖКХ |
| 11 | Произвести дополнительный сброс воды из водохранилищ и прудов до максимально безопасного уровня (при необходимости) | по плану владельцев (балансодержателей) и ответственных за ГТС лиц | Владельцы (балансодержатели) гидротехнических сооружений, ответственные за безопасную эксплуатацию ГТС |
| 12 | Своевременно информировать отдел по делам ГО и ЧС, ЕДДС Администрации муниципального района Волжский Самарской области о складывающейся обстановке, в том числе незамедлительно- о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения. | март-май 2023 года | Глава поселения, уполномоченный по ГО и ЧС поселения, владельцы (балансодержатели) гидротехнических сооружений |

Уполномоченный по делам ГО ЧС и ОПБ                                                                       С.В. Воинов